BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Đặt và quản lý suất ăn hàng ngày của nhân viên

Quản lý và tổng hợp suất ăn, báo cáo chi phí cho bộ phận hành chính

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Là nhân viên làm việc từ xa hoặc đi công tác, tôi muốn đặt suất ăn trước 9h30 qua ứng dụng, để tôi vẫn nhận được suất cơm trưa mà không cần ghi sổ trực tiếp tại sảnh

Là nhân viên bộ phận hành chính, tôi muốn hệ thống tự động tổng hợp số lượng suất ăn theo từng món vào lúc 9h30 hàng ngày, để tôi tiết kiệm thời gian không phải gọi điện đếm sổ thủ công

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Cấu hình và tích hợp dịch vụ Thông báo đẩy. Đây là hạng mục kỹ thuật dành riêng cho Developer/DevOps để xây dựng nền tảng hệ thống

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Story A đã vi phạm tính mơ hồ khi dùng các từ “nhanh”,  “hài lòng” đây là các từ ngữ mang tính cảm tính không thể đo lường 1 cách chính xác.

Sửa lại: “Là người dùng, tôi muốn ứng dụng xử lý có độ chễ chỉ 0,5 giây và chọn món chỉ tối đa là 3 chạm”

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Story B vi phạm lỗi chứa quá nhiều nghiệp vụ khác nhau gây ra quá tải không thể hoàn thành trong một sprint ngắn

Sửa lại: “Là nhân viên, tôi muốn xem lại lịch sử các bữa ăn đã đặt và tổng số tiền phải trả trong tháng, để tôi có thể tự đối soát công nợ cá nhân trước khi bị trừ lương”

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày hôm nay và thời gian hiện tại là trước 9h30 sáng. When Nhân viên nhấn nút "Hủy suất" trên ứng dụng. Then Hệ thống xác nhận hủy thành công, cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã hủy" và không tính tiền bữa ăn đó vào bảng kê cuối tháng. |
| AC-02 | Given When Then |
| AC-03 | Given When Then |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Wont |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Wont |

Giải trình:

SC-01 xếp vào Must vì đặt suất ăn là chức năng cần phải có của hệ thống SC-02 xếp vào Must vì hủy suất ăn là chức năng cần phải có của hệ thống SC-03 xếp vào Must vì Hành chính cần tổng hợp và quản lý suất ăn để báo cáo chi phí và đưa ra được các phương hướng về suất ăn khác cho công ty SC-04 xếp vào Should vì việc này sẽ mang lại tính minh bạch nhưng nó không cần thiết cho hệ thống SC-05 xếp vào wont vì việc đánh giá món ăn không nằm trong hệ thống và có thêm thì sẽ thừa cần phải tối ưu chi phí và thời gian Sc-06 xếp vào Must vì đăng nhập bằng tài khoản nội bộ thì công ty có thể biết được đâu là khách đâu là nhân viên

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: